南京市卫生信息中心

关于信息安全等级保护测评项目的招标公告

南京市卫生信息中心拟对信息安全等级保护测评项目进行招标。

- 项目背景

为切实做好卫生信息安全工作，保障核心业务系统的稳定运行和正常运转，根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定的《信息安全等级保护管理办法》以及卫生部印发的《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》，我中心拟对信息系统进行安全等级测评。

- 项目服务范围

本次服务工作主要是针对以下信息系统开展信息安全等级保护测评工作，并最终通过公安机关的备案验收。

| 序号 | 信息系统名称 | 定级情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12320门户网 | 三级 |
| 2 | 干保系统 | 三级 |

- 对投标人的要求：

参与本项目投标的单位必须为国家或省等级保护工作协调（领导）小组办公室推荐的测评机构（即：具备“DJCP”资质）。

均须具有独立的法人资格，公司在南京注册成立（不含分公司及办事处），持有在中国合法注册的经年检合格的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》。

具备从项目开始到持续维护服务期一年的本地化持续服务能力和措施，并能提供7*24小时网络安全应急响应服务。

凡到现场参加投标的人员均须携带居民身份证原件，或其它身份证明（如驾照、护照、军官证）及参与投标的公司授权。

四、服务目标：

协助填报信息系统备案表：协助我中心对信息系统进行定级，组织三级系统备案材料，确保我中心通过相关备案审查；

制定系统测评工作计划：对各三级信息系统进行等保测评，撰写各被测系统测评报告；

配合制定测评后安全整改设计方案：根据我中心实际情况制定合理的分步实施方案；确定本次等保建设必须的安全产品及其性能要求，协助我中心进行安全产品的选型与实施；

协助完成各定级信息系统测评后的安全整改工作：保证信息系统具备与相应等级相匹配的信息安全保护能力；

新建信息系统的备案、测评；

应急响应服务，重大安全问题15分钟电话响应，2小时内到现场进行解决；

每两个月对我中心重要信息系统（包括但不限于12320网、干保系统）进行一次巡检，出具正式的巡检报告。

安全事件追踪审计；

投标方可以提供的其它信息安全服务。

五、服务要求：

1、等级保护测评过程中，投标方如需招标方人员配合，投标方需要详细描述需要配合的内容。如需要招标方人员协助完成各种表单，需要详细描述表单的名称、功能及主要表项等等，并由投标方给出具体示例。招标方有权利拒绝提供任何未事先提出的配合要求，由此产生的损失由投标方负完全责任。

2、投标方应在实施方案中详细描述项目过程中人员的组成及各自职责的划分。投标方应配置有经验的安全工程师进行本项目的服务工作，在协商确定项目组人员组成后未经招标方确认不允许随意更换。投标方应具备包含丰富安全保障经验的资深系统安全工程师的后台支持团队，对等级保护测评现场工作提供安全保障。

3、本项目中可能需要的软硬件平台(如笔记本电脑、评估软件等)均由中标方提供，招标方将按照相关要求对设备进行必要的处理。投标方在服务期间未经招标方许可不得将设备带离招标方指定场所，也不得使用任何未经招标方确认的存储设备对评估数据进行复制。投标方在选择评估工具时应考虑与招标方设备所提供报告的一致性，且使用的评估工具应获得招标方同意确认。投标方必须保证所使用的所有工具和软件不具有所有权和知识产权纠纷，并保证工具和软件可用性和可靠性。由此产生的一切责任由投标方负完全责任。

4、投标方需要给出招标方在进行调查和评估时所需要提供的信息列表。经招标方确认后提供给投标方。招标方有权利拒绝提供任何信息列表以外的招标方资产信息。

5、等级保护测评应按照分层的原则，包括但不限于以下对象：物理环境、网络结构、网络服务、主机系统、数据、应用系统、安全相关人员、处理流程、安全管理制度、安全策略等。

6、中标方应在安全整改建议中详细描述安全整改中需要人工参与的工作内容，以及可能对系统造成的影响。

7、中标方应向招标方提供详细的测评原始材料、各种表单及结果报告。

8、中标方根据招标方就差距测评结果进行整改后，按国家标准进行验收，并出具相应的验收报告。

9、中标方在招标方的全部整改验收后，全面协助招标方完成公安机关验收备案工作。

六、服务完成期限：

根据项目目标，投标方制定的实施计划应严格遵循以下关键时间点要求，并合理安排人员投入情况。

1、应于2016年 1月 12日前，完成对南京市卫生信息中心信息系统的等级保护测评工作，并提交相应报告。

2、应于2016年 1月 22日前，完成对南京市卫生信息中心信息系统的等级保护验收工作，并提交相应的报告。（整改如因设备到货时间延迟，视情况另行协商时间）

3、应于2016年 2月 6日前，协助完成南京市卫生信息中心信息系统在公安机关报备工作。

七、评标标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （40分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标价每高于最低价1%，扣1分。 | 0-40 |
| 2 | 商务部分 （20分） | 有副省级以上城市医疗行业等级保护案例，每个得2分，最高得10分。 | 0-10 |
|  |  | 投标文件编制格式完全符合要求得10分；每有一项不符合要求扣0.5分，最多扣10分。 | 0-10 |
| 3 | 技术部分 （30分） | 投标技术方案的总体优势情况，包括方案的科学性、完整性、合理性等酌情打分，最高10分。 | 0-10 |
|  |  | 投标人对招标方需求的理解。最高10分。 | 0-10 |
|  |  | 投标人方案的适用性和可行性。最高10分。 | 0-10 |
| 4 | 服务部分 （10分） | 具备从项目开始到持续维护服务期结束的本地化持续服务能力和措施，提供7*24小时服务响应的得6分。 | 0-6 |
|  |  | 投标人承诺提供的售后服务方案情况，包括服务承诺的可行性、完整性、服务承诺落实的保障措施得2分。 | 0-2 |
|  |  | 根据投标人承诺提供可持续资源更新措施酌情打分，最高2分 | 0-2 |

八、项目资料要求：

服务中产生的全部档案资料版权归招标方所有，投标方未经招标方允许的情况下，不得以任何形式向第三方提供安全技术文档的全部或部分内容，交付文件包括但不限于本次项目的成果和报告。

九、合同签订及付款方式：

采购人将在招标结束后公布结果，一周内与中标单位签订合同。

付款方式：合同签订后，采购人一次性支付合同金额的50%；测评工作结束，出具测评报告和整改建议报告后，采购人支付合同金额的50%。

发票开具：中标单位在签订合同后一周之内，向采购人开具合同相应金额发票；

十、报价及相关文件：

1、本次项目,投标人应根据用户提出的技术标准和需求，中标后不得更改。

2、所有投标价格均为人民币最终报价。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3、投标文件包括：报价单、法人授权委托书、公司资质、相关项目案例、技术解决方案及投标人认为必要的其他文件。投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

十一、评标办法

本次招标的评标规则为综合评分法。

十二、投标截止时间：请于2015年12月30日14点30分（北京时间）之前将投标文件送达市卫生信息中心8楼 2803 会议室，过时投标无效。

十三、开标时间及地点：2015年12月30日14点40分（北京时间），于南京市卫生信息中心8楼 2803会议室开标。

十四、解释权：凡涉本次采购的文件的解释权均属于南京市卫生信息中心。

投标联系人：	李维冬

联系电话：   025-83626651

南京市卫生信息中心

2015年12月 11 日