附件：

南京市民卡在医疗卫生行业应用实施方案

一、项目概要及意义

南京市民卡由市政府授权发放，主要是通过整合目前我市广大市民在用的社保卡、金陵通卡和银行卡等相关卡证，以便民、惠民为宗旨，实现个人身份识别、个人相关社会事务办理、享受公共服务、进行电子支付等功能。

市民卡在医疗卫生行业的应用主要在以下几个方面：

1、市民持卡就诊时，市民卡作为医院获取患者信息，标示市民身份的电子证件。其主要作用首先是标记患者身份，将患者挂号、化验、检查、诊断等信息传送到医院HIS系统，而且可在允许范围内支付医疗费用，让市民获得更加便捷、快速的医疗服务。

2、市民卡中记录的市民身份证号作为区域卫生信息平台中的患者主索引（EMPI）。全市市民就诊信息可以通过南京市区域卫生信息平台在各大医院、社区卫生服务中心（站）的HIS、LIS、PACS等HIT系统之间交互，提供患者的电子病历、检验检查档案资料给医生作为诊断参考。实现多方面信息共享，减少重复检查，降低市民看病费用。

3、市民可登录南京卫生12320网站卡输入身份证号查阅自己的健康档案与医院的检查检验结果，在线咨询病情，了解健康常识，还可进行预约挂号服务、个人健康管理，将来并可应用到手机、电视机等服务上。

4、卫生管理部门可通过市民卡卡号检索出指定区域健康档案，及时统计出重大疾病的发病地点、监测传染病的发展趋势，及时应对突发公共卫生事件，保证全市人民的生产生活安全。

市民卡作为南京市民就诊时唯一的身份标识凭证，对提高医院服务质量，缓解“看病难、看病贵”等问题，特别是对建设中的居民电子健康档案，区域电子病历系统、区域PACS系统乃至整个南京市的区域卫生信息平台都有着重要的意义。

结合市政务数据中心卫生专区建设，既可满足市民卡在医疗行业应用的需求，并以此建立全市统一的卫生信息数据中心和交换平台，为实现全市区域卫生信息化奠定基础。

二、项目建设内容

为了保证市民卡在医疗卫生行业的稳定可靠的运行，需要对南京市卫生局数据中心端与医院端的相关软硬件设备进行升级改造。

1、数据中心端软硬件升级

（1）市政务数据中心卫生专区、市卫生局数据中心的建设

市民在医院就诊时，医院首先需要进行身份认证和卡片挂失校验。持卡人信息需要存放在市数据中心、卫生局数据中心和医院本地，验证具有较高的时间性与安全性要求。

（2）南京卫生12320网站的升级

南京卫生12320网站在卫生局数据中心的服务器需升级改造，以应对全市市民大数据量的访问。

（3）网络的升级

在通信方面，数据中心与医院之间可以通过VPN或者SDH专线直连。为保障各自系统的安全性，需要在医院端放置专门的前置服务器，并且安装防火墙。

2、医院端设备的软硬件改造

（1）市民卡读写设备升级

依据医院需求，市民卡读写设备需要能够同时读写社保芯片以及就诊卡的芯片。医院对每台工作用机具有严格的管理要求，不能够同时接入多个外设，因此需要研发多个芯片的读写设备，实现对多个芯片的读写。

（2）现有医院医疗系统的改造升级

南京市民卡项目第一阶段计划首先在6家医院进行试用：南京市妇幼保健院、南京市儿童医院、南京市中医院与南京市胸科医院、东南大学中大医院、江苏省肿瘤医院。目前，市属医院的HIS体系结构不一致，其中有采用B/S模式，也有采用C/S模式，PB编写，其数据接口需要进行统一规范、修改升级。其次，由于现行系统中，对各自就诊患者的身份标示编码和市民卡卡号存在较大差异，亦存在编码相关处理。

此外，由于市民卡具备“电子钱包”功能，在医院开放电子钱包支付功能后，对HIS系统亦存在相关的调整。

（3）相关辅助业务的修改

包括与市民卡相关的辅助业务，如注销、挂失管理、退卡、损换等服务。在这些业务开办过程中，医院需要对相应的人员进行培训并提供场地与人员开展业务；医院相关业务系统，亦需要及时获得相关信息，对患者的信息进行及时调整。

3、设备购置及软件改造要求

市政务数据中心卫生专区硬件、软件等均由市政府信息中心统筹建设，费用由市发改委、市财政局统一安排。

全市主要医疗卫生机构采用千兆光纤组成南京市卫生数据专网，由市卫生信息中心统筹安排，市信息中心负责布设、接通，建设费用及维护费、租费由市政府财政统一支付。

市卫生局机房（紫竹林）增加设备、网站升级等所需费用由市财政拨付采购。

医院端HIS、LIS等系统升级、多功能读卡器、自助终端设备等由市政府采购中心统一招标，各单位根据实际所需按招标价自行采购，市卫生信息中心与市民卡公司负责提供产品的技术参数、配置型号，市政府采用分类补贴方式给予各医院、区县财政支持（具体方案由市财政局统一安排）。

三、项目分阶段实施计划

按照市政府要求，南京市民卡在医疗行业的应用项目计划于2010年12月启动，分为三个实施阶段：

第一阶段：用时3个月完成首批在6家医院的试点工作。

第二阶段：用时6-9个月，医疗一卡通覆盖市直属医院、公卫单位及部分部省属三级医院、部队三级医院。

第三阶段：2012年底，完成市民卡在全市医疗行业的应用，全面开放自助智能终端服务功能，并实现全市全覆盖。三级医院全面实现市民卡自助挂号、自助交费（医保刷卡、市民卡小额支付、银联刷卡等）、预缴费、预约挂号、自助打印单据和检验检查单、各类查询、健康教育等功能。

四、其他事项

1、结合市政务数据中心建设，建立全市统一的卫生信息数据中心和交换平台，为实现区域卫生信息化奠定基础。

2、除市民卡外，已另设计南京医疗卡，保留基本信息并作为一卡通就诊、电子健康档案的主索引卡，供外地来宁务工、本地无市民卡就诊患者使用。

3、为保证信息共享，减少医院、患者的费用和流程，多部门应密切配合，资源共享，终端读卡设备应采用一体化设计。

4、经市物价局批准，市民卡C卡（南京医疗卡）定价5元。市民卡应用全面上线后，各医院不得再制售本单位医疗卡。